SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8   ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 z późn. zm.)

Wyłonienie wykonawcy budowy  budynku 
Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 10A

www.poi.bialystok.uw.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano montażowych zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 22/31 i 22/41, położonej przy Szosie Baranowickiej w Zaściankach gm. Supraśl – zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym -  Zał Nr 6.

- Zakres robót budowlano-montażowych do wykonania obejmuje :

- roboty budowlane związane z budową budynku;

-  instalację wewnętrzną : wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną,

instalację ciepła technologicznego,

- instalację elektryczną ;

- instalacje teletechniczne

- instalacje gazowe

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty  niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku .

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 6

do SIWZ.

- Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest projekt budowlany oraz rysunki wykonawcze załączone do SIWZ i warunki określone  w SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie

z art.67 ust.1 pkt.6) ustawy.

6.   Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane prace oraz

rękojmi na okres 36 miesięcy.

7.   Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także

uzyskać wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot główny – 45000000-7 Roboty budowlane;  45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;  45310000-3 – Roboty w zakresie instalacje elektryczne; 45232460-4  - Roboty sanitarne

IV.  ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA  MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

VI.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-  rozpoczęcie w dniu podpisania umowy

-   zakończenie do dnia   30.06.2011 r.

VII.  WARUNKi UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

    - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

    - posiadania  wiedzy i doświadczenia ,

w celu wykazania potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. obiekt użyteczności publicznej                o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości oraz daty   i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

w celu  wykazania potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które będą pełnić funkcje :

kierownika budowy - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno       – budowlanej

b) kierowników robót - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności:

- instalacyjnej sanitarnej,

- instalacyjnej  elektrycznej,

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej ;

  - w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien przedłożyć  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości  nie mniejszej niż 750 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ;

  - w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  750 000,00 PLN

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana

„spełnia  –  nie spełnia”.

3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem

wykonawcy z    postępowania.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU :

1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć :

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ,o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (wg  załącznika  nr 2),

- wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania      ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej        dwóch robót budowlanych, odpowiadających   swoim rodzajem                   i wartością robotom    budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. obiekt użyteczności publicznej o   wartości co    najmniej 1 500 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości oraz daty i  miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały     wykonane należycie      ( wg załącznika nr 4 )

3)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich   kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją  o podstawie do

dysponowania    tymi  osobami   (wg załącznika   nr 3 i 3A )

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają    wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień     wg załącznika 3 A )

5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków

finansowych  lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed     upływem terminu składania ofert ;

6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

wykonawca      jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności   związanej    przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość

posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na lub wg załącznika nr 2),

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (wg. załącznika nr 2A),

aktualne	zaświadczenie	właściwego	naczelnika	urzędu	skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 - 8 ustawy – wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożoną w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

2.     Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1)    Jeżeli       wykonawca       ma       siedzibę       lub       miejsce       zamieszkania       poza       terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:

a.	w pkt 2 ppkt 2 - przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 1) lit a,b zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VIII.	INNE DOKUMENTY – DOKUMENTY NIE WYMIENIONE                                      W ROZDZIALE  VII   :

1.	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w rozdz. VII pkt 2 ppkt 2-4 ,

warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz

sytuacji ekonomicznej i finansowej badane będą łącznie będą badane łącznie –

dokumenty określone rozdz. VII pkt 1 ppkt 2-6 powinien złożyć co najmniej jeden z

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w rozdz. VII pkt 1 ppkt 1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określone w rozdz. VII pkt 2 ppkt 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie.

2.	Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje,  za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów, które muszą być załączone do oferty, Zamawiający i Wykonawcy

przekazują faksem  Nr  85 652 62 19

2.	Adres do korespondencji:  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji w Białymstoku

15-703 Białystok, ul.  Zwycięstwa 10 A

3.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których

mowa w pkt 1, faksem - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt

ich otrzymania.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy, udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: www.poi.bialystok.uw.gov.pl.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść siwz. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszczona na stronie internetowej, a jeżeli zmiana treści siwz powoduje zmianę treści ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy.

6.   W przypadku, gdy zmiana treści siwz powodować będzie konieczność wprowadzenia

zmian oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W kwestiach formalnych –  mgr Aleksandra Adamik     w godzinach 6.45 do 14.45

fax 85 652-62-19

2. W kwestiach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia –

inż. Ewa Filipczuk     w godz. 6.45 do 14.45     fax 85 652-62-19

e-mail:  poi.sekretariat@interia.pl     tel. 85 652-62-15.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.

1. 	Kwota wadium:  20.000,00 PLN . Słownie złotych : dwadzieścia tysięcy

2.   Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie :

1)  pieniądzu;

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami).

3..   W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku, ul. Zamenhofa 4

Nr 66 80600004 0010 6988 2000 0010, z dopiskiem: „wadium w przetargu

nieograniczonym   na wykonanie budynku Oddziału Banku Spółdzielczego

w Białymstoku     z/s w Zaściankach”.

4.  Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wniesione w innej formie należy dołączyć do oferty.

- Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,  którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

# 1.	Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  ceny ofertowej  brutto.

2.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest  w jednej lub kilku

następujących formach :

1)  pieniądzu;

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami).

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na    rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku,                   ul. Zamenhofa 4  Nr 66 80600004 0010 6988 2000 0010, z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania  umowy  w przetargu  nieograniczonym   na wykonanie budynku Oddziału Banku       Spółdzielczego w Białymstoku    z/s w Zaściankach”.

4. Kwota zabezpieczenia o którym mowa w pkt 1, zostanie zwrócona Wykonawcy 
w wysokości:

1) 70% - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru zamówienia i uznania

przez zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30% - w terminie : nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

XIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  WYNOSI 30 DNI, BIEG TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ  ROZPOCZYNA SIĘ  WRAZ Z UPŁYWEM TERMINU  SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Dokumenty zawarte w ofercie :

1)   Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ, z załączonym kosztorysem ofertowym

szczegółowym.

- Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez

pełnomocnika   lub gdy  oferta została złożona przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o   udzielenie  zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy,

oświadczenia i dokumenty o   których mowa w    Rozdziale VII i VIII

niniejszej SIWZ.

2.  Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści SIWZ

3.  Wykonawcy maja prawo złożyć tylko jedną ofertę.

4.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną

techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na

zewnątrz i zaciągania     zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile

upoważnienie nie    wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie

(pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej

notarialnie kopii.

- Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisuje osoba upoważniona do podpisywania oferty).

- Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach,

zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz powinna być oznakowana następująco:

"Oferta na wykonanie budynku Oddziału Banku Spółdzielczego

w Białymstoklu z/s w Zaściankach

„  nie otwierać przed dniem 05.10. 2010r. godz. 10:00.”

Koperta wewnętrzna – oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

12.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

13. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art. 96 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.

14. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.

15. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną).

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.

4) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5)  Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na

„Wykonawcę”  w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane

dotyczące Wykonawców   wspólnie ubiegających się o zamówienie

6) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej

współpracę podmiotów występujących wspólnie

XV.	MIEJSCE ORAZ TERMIN składania  i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji

w  Białymstoku, ul. Zwycięstwa 10A, 15-703 Białystok, pokój nr 204  (II piętro)

do dnia  05.10.2010 roku do godz. 10:00

Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w pkt. 1 nie jest równoznaczne ze

złożeniem oferty w sposób skuteczny

2.	Zamawiający zwraca ofertę,  która została złożona po terminie.

3.	Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2010 r  o godz. 10:15 w Przedsiębiorstwie Obsługi Inwestycji, 15-73 Białystok, ul. Zwycięstwa 10 A, pokój nr 201.

4.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.  Otwarcie ofert jest jawne.

6. Po otwarciu ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców , a także

informacje  dotyczące  ceny i terminu wykonania zamówienia.

- Informacje, o których mowa w pkt. 6 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni

na     sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

XVII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny

ofert oraz ich znaczeniem:

cena ofertowa - 100 %

Oferty będą oceniane indywidualnie przez każdego członka komisji przetargowej wg formuły podanej poniżej. W zakresie kryterium oferta może uzyskać max. 100 pkt.:

Cena za realizację całego zamówienia - wg następującego wzoru:

C = (najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 punktów

Oferta, która uzyska największą ilość punktów za w/w kryterium    zostanie uznana za najkorzystniejszą.

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.

3.  Zamawiający poprawi w ofercie omyłki na podst. art. 87 ust. 2.

XVIII.	   ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA PROWADZENIA ROZLICZEŃ W WALUTACH OBCYCH

XIX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA  UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Zamawiający prześle faxem zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkim wykonawcom, którzy ubiegali się o zamówienie.

3. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze, nie później niż przed terminem

związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a oraz 3 lit a ustawy.

Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo – finansowy będący załącznikiem

do umowy.

5.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

XX.	   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE :

1) zawarcia umowy ramowej,

2) przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

3) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

4) zaliczek dla Wykonawców.

XXI.	WZÓR UMOWY

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 5 do siwz.

2.   Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

XXII.	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom a także innemu podmiotowi, którego interes w uzyskaniu danego zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane ustawą:

1. Odwołanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy.

1)	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie określonej w art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w formie i terminie określonym w art. 180 ust. 5 ustawy.

Terminy wnoszenia odwołania:

odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej ,

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach   stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie określonej w art. 185 ust. 2 ustawy, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy   do postępowania odwoławczego   nie później niż   do czasu otwarcia   rozprawy.

Zamawiający może wnieść odpowiedź   na odwołanie   na piśmie lub ustnie do protokołu.              Wnosząc odwołanie wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis.

6)  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia  odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje   odwołanie   na podstawie art.   180 ust. 2.

2. Skarga   do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy.

Na Orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby  zamawiającego.

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w siwz zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia       2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zatwierdzam :

Dyrektor

Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji

Władysław Jóźwiuk

Białystok,  dnia  14.09.2010 r

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik Nr 1     - formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2      - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i  niepodleganiu wykluczeniu

3. Załącznik Nr 2 A -  oświadczenie dotyczące wykonawców będących osobami fizycznymi

4. Załącznik Nr 3      -  wykaz osób

5. Załącznik Nr 3A   - oświadczenie o uprawnieniach wzór zobowiązania

6. Załącznik Nr 3B   - zobowiązanie

5. Załącznik Nr 4     -  wykaz wykaz  zrealizowanych zamówień

6. Załącznik Nr 4A  -  wykaz  podwykonawców

7. Załącznik Nr 5     -  wzór umowy

8. Załącznik Nr. 6    - wykaz dokumentacji projektowej na budowę budynku Oddziału

Banku Spółdzielczego   w   Białymstoku z/s w Zaściankach.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór formularza ofertowego

OFERTA

I.	Dane Wykonawcy:

1.	Pełna nazwa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	Adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.	Cena oferty:

Zgłaszam gotowość wykonania budowy Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s   w Zaściankach ,  zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena netto:……………………………………. zł

Podatek VAT:……………………………….... zł.

Cena brutto:…………………………………... zł.

Słownie cena brutto………………………………………………………………………….

Cena oferty ustalona na podstawie załączonego kosztorysu ofertowego szczegółowego

przy uwzględnieniu bazy kosztowo –cenowej zastosowanej do wyliczenia ceny netto:

| Wskaźniki cenotwórcze | Roboty budowlane | Roboty elektryczne | Roboty sanitarne |
| --- | --- | --- | --- |
| stawka r-g R /w zł./ |  |  |  |
| koszty pośrednie Kp (R+S ) % |  |  |  |
| zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp)% |  |  |  |
| koszty zakupu Kz % |  |  |  |

które będą miały zastosowanie do rozliczeń ewentualnych robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych, w przypadku zaistnienia okoliczności do ich  wykonywania bądź do dokonywania potrąceń robót zaniechanych.

Oświadczam, że:

1. 	Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30  czerwca  2011 r.

2.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

3.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

4. 	Akceptuję warunki płatności oraz inne postanawiania umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

5. 	Udzielam ........ miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy od dnia odbioru robót) gwarancji jakości na wykonane roboty.

6.   Zapoznałem się z warunkami robót      i uwzględniłem je w kalkulacji ceny ofertowej.

Wycena oferty została dokonana   w oparciu o dokumentację projektową, informacje

uzyskane podczas wizji lokalnej oraz  przedmiarów robót,

7.   Realizując zamówienie następującą część zakresu rzeczowego robót powierzę  ( TAK / NIE )

do wykonania podwykonawcom.

8.   W przypadku przyznania nam zamówienia. zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9.   Przed podpisaniem umowy zobowiązuję się do wpłacenia/wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania  umowy w wysokości 5% ceny ofertowej  brutto.

10. Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami została złożona na ..........stronach, kolejno

ponumerowanych od 1 do nr ............... .

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :

      - ..................................................

      - ..................................................

      - ..................................................

      - ..................................................

Zatwierdzam   :

.............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

Załącznik nr 2 do SIWZ

/nazwa i adres wykonawcy/

dot.     przetargu    nieograniczonego     na:	Wyłonienie wykonawcy budowy budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach.

OŚWIADCZENIE

1.    posiadania   uprawnień   do   wykonywania   określonej przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) dotyczące:

działalności   lub   czynności,   jeżeli

2.   posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.   dysponowania    odpowiednim    potencjałem    technicznym wykonania zamówienia;

4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

……………………………………

(podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej)

.............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

Załącznik nr 2A do SIWZ

/nazwa i adres wykonawcy/

dot.     przetargu    nieograniczonego     na:	Wyłonienie wykonawcy budowy budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach.

OŚWIADCZENIE

(dotyczy osób będących osobami fizycznymi )

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj. nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

……………………………………

(podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej)

.............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

Załącznik nr 3 do SIWZ

/nazwa i adres wykonawcy/

dot.     przetargu    nieograniczonego     na:	Wyłonienie wykonawcy  budowy budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach.

wykaz osób, KTóre będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko (nazwa) | Kwalifikacje zawodowe | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

* W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wg załącznika 3B do SIWZ).

miejscowość................................,

dnia ………………

……………………………………

(podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3 A  do SIWZ

/nazwa i adres podmiotu udostępniającego/

dot.     przetargu    nieograniczonego     na:	Wyłonienie wykonawcy budowy budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach.

ZOBOWIĄZANIE

w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy na :

dot.     przetargu    nieograniczonego     na:	Wyłonienie wykonawcy budowy budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach.

zobowiązujemy się udostępnić Pana/Panią : ...................................................................

do współpracy w trakcie realizacji zamówienia w charakterze : .....................................

Oświadczam, że w/w osoba posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia.

.....................................................................

/ podpis/y osób/y upoważnionej do udostępnienia /

……………………………………

(podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4 do SIWZ

/nazwa i adres wykonawcy/

dot.     przetargu    nieograniczonego     na:	Wyłonienie wykonawcy budowy budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach

WYKAZ  zrealizowanych PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH

Niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem       co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem 
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. obiekt użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto każda:

| Lp. | Nazwa wykonanego zamówienia i miejsce wykonania | Data wykonania | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

* W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

……………………………………

(odpis oraz pieczęć osoby uprawnionej)

..........................., dnia ……………

(miejscowość)

Załącznik nr 4  A  do SIWZ

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

PODWYKONAWCY

| Lp. | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |

……………………………………

(podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej)

............................................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

#### Załącznik Nr 5 do SIWZ

(wzór umowy)

UMOWA NR ............... /2010

zawarta w dniu .................... 2010r. pomiędzy:

1. Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 10A zwanym dalej „Zamawiającym”, (NIP 542-020-80-69), reprezentowanym przez:

1/. ...................................................................................................................

2/. ....................................................................................................................

2. firmą z siedzibą ......................................................................................... (NIP .....................    ..... )

zwanym  dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez :

1/......................................................................................................................

2/......................................................................................................................

3. Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku z siedzibą 15-435 Białystok, ul. Zamenhofa 4 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000009704, REGON 000493563, NIP 542-030-51-40,

zwanym  dalej ,,Inwestorem”, reprezentowanym przez:

Pana Edmunda Czaczkowskiego – Prezesa Zarządu

Panią Anastazję Truszkowską – Wiceprezesa Zarządu

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na wyłonienie wykonawcy budowy budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach.

§ 1

- Niniejsza umowa zawarta została w wykonaniu odrębnie zawartej pomiędzy Inwestorem a Zamawiającym umowy z dnia 21.01.2010 r. na usługę prowadzenia zastępstwa inwestycyjnego, z określeniem wzajemnych zobowiązań stron w treści tej odrębnej umowy.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montażowe   w zakresie wykonania budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s   Zaściankach, zgodnie z dokumentacją projektową, zwane dalej „przedmiotem umowy”.

- Przedmiot umowy obejmuje wszelkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów do zrealizowania zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej ofercie, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z wizji lokalnej terenu                   z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów budowlanych będących w jego dyspozycji, pod nadzorem  osoby uprawnionej do ich wykonywania oraz reagować na wszelkie dyspozycje i uwagi Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji w Białymstoku i Inwestora tj. Banku Spółdzielczego w Białymstoku oraz  nadzoru autorskiego.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i nie wnosi zastrzeżeń.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w Prawie Budowlanym i ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowl. (Dz. U. Nr 92 poz.881) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej.

Na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną i inne atesty na wbudowywane materiały, które Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni dostawę wody i energii

elektrycznej dla celów budowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie i dokumentacji parametrów techniczno-eksploatacyjnych przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przy pomocy Podwykonawców i zobowiązany jest do terminowego regulowania ich należności.

6. Przed powierzeniem części robót Podwykonawcom Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego projekt umowy z Podwykonawcą, zakres rzeczowy i finansowy zlecanych robót.

§ 3

- Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem ustala się do dnia 30  czerwca 2011r.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w powyższym terminie (wraz  z odbiorem), z uwzględnieniem terminów i zakresów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym budowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy wynosi ................... zł., łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych ............................................................................ ),

zgodnie z kosztorysem ofertowym szczegółowym, będącą częścią składową Załącznika Nr 1 do umowy.  Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianom.

- Wykonawca dokonał wizji lokalnej  terenu i po zapoznaniu się z  warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy, uwarunkowaniami w prowadzeniu prac wymienionymi w SIWZ, uwzględnił je w cenie ofertowej

- Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją inwestycji a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1.

- Kwota określona w ust.1 będzie wypłacana Wykonawcy na podstawie faktur VAT częściowych wystawionych przez Wykonawcę zakończonych                            i odebranych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-     finansowym budowy .

6. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru (właściwej branży).

Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony końcowego protokółu odbioru.

Wykonawca przed złożeniem faktury do ostatniej płatności przedstawi Zamawiającemu dokumenty stwierdzające uregulowanie wszystkich płatności Podwykonawcom. W przypadku nie uregulowania w/w należności, Zamawiający potrąci z ostatniej płatności Wykonawcy kwotę w wysokości tych należności i ureguluje bezpośrednio zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców.

7.  Zapłata faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania i sprawdzenia  pod względem merytorycznym i rachunkowym faktury przez Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z uwzględnieniem   w fakturze końcowej zapisu ostatniego zdania ust.6.

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego   Zamawiającego.

§ 5

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)przekazanie Wykonawcy placu budowy na mocy protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentacji projektowej, dziennika budowy,   niezwłocznie po zawarciu umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, który pełniony będzie przez

Inspektorów Nadzoru, ustanowionych przez Zamawiającego

3) ustalenie terminu odbioru przedmiotu umowy po wcześniejszym pisemnym

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i potwierdzeniu gotowości

do odbioru przez Inspektorów Nadzoru;

4) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy wg zasad określonych w § 4 umowy;

5)sprawowanie nadzoru budowlanego i inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) dokonywanie czynności odbioru inwestycji (odbiory częściowe i końcowy), w tym:

a/ potwierdzenie gotowości do odbioru,

b/ protokolarne dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych wraz z wymaganą dokumentacją powykonawczą

c/ dokonywanie przeglądów gwarancyjnych

7) sprawdzanie faktur VAT Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót,

8) nadzór na prawidłowością przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, uzyskaniem wymaganej dokumentacji geodezyjnej i doprowadzeniem do budynku sieci infrastruktury budynku i wszelkimi innymi pracami Wykonawcy.

2. Do obowiązków Wykonawcy, który jest gospodarzem terenu budowy od daty przejęcia placu budowy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, należy w szczególności:

1) przejęcie obowiązków Kierownika Budowy i opracowanie stosownych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa, np. plan BIOZ i inne;

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektową, warunkami wynikającymi z przepisów, wiedzą techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego i Inwestora ;

3) zabezpieczenie terenu budowy w tym wygrodzenie placu budowy od czynnych obiektów zapewniając bezpieczny dojazd i dojście do użytkowanego obiektu oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecza budowy, miejsca składowania odpadów, dozoru   swojego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania umowy;

4) zawarcie umowy z dostawcami energii elektrycznej oraz wody na potrzeby realizacji przedmiotu umowy;

5)  przestrzeganie przepisów bhp i p-poż.;

6) utrzymywanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz w należytym porządku;

7) usuwanie i składanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci związanych z wykonywanymi pracami;

8) ochrony mienia Zamawiającego i Wykonawcy; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy poza obszarem prowadzonych prac – naprawienie i doprowadzanie do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy z ponoszeniem odpowiedzialności prawno-finansowej z tego tytułu,

9) koordynowanie robót oraz sporządzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inwestorem, stanowiącego Załącznik Nr 2 do umowy,  w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

10) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;

11) ubezpieczenie terenu prac i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku określonymi zdarzeniami losowymi, od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku   z prowadzonymi pracami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej;

12) dokonanie rozruchu instalacji i urządzeń, zamontowanego wyposażenia oraz przeszkolenie pracowników Użytkownika;

13) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej, skompletowanie  niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń i przekazanie ich Zamawiającemu               /w 2 egz./ przed zgłoszeniem zakończonych robót do odbioru oraz pokrycie kosztów odbiorów technicznych i końcowego, dostawców mediów i protokółów badań przez instytucje dopuszczające obiekt do użytkowania z uzyskaniem pozytywnych opinii tych instytucji i decyzji administracyjnych (PIP, Sanepid, Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska itp.), przed wyznaczonym terminem odbioru, umożliwiających Zamawiającemu wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie;

14) przeprowadzenie audytu energetycznego budynku,

15) uporządkowanie terenu wykonywanych prac i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór;

16) zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru;

§ 6

1) Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót  ulegających „zakryciu” oraz o terminie odbioru robót zanikowych.

2) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć na żądanie Zamawiającego roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,                 a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

3) Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust.2 kosztów, jeżeli Zamawiający  nie odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

§ 7

Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są Inspektorzy Nadzoru ustanowieni przez Zamawiającego :

.......................................................................... – inspektor nadzoru robót budowlanych

.......................................................................... – inspektor nadzoru robót sanitarnych

.......................................................................... – inspektor nadzoru robót elektrycznych

posiadający wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:

a ) ..........................................................................................................

b ) ..........................................................................................................

posiadający wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

§ 8

1.	Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ................................................ PLN.

2*.	Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego

.....................................................................................................................z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wykonanie robót związanych

z  budową budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach.

2*.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .................................................. i znalazło się fizycznie w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

3*.	Strony postanawiają, iż 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona jest jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4*.	Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości:

1)	70% - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia  i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;

2)	30% - w terminie nie później niż 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady

* - do umowy zostanie wpisana treść ust. 2, 3, 4 w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

1. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie przy udziale Inwestora czynności odbioru końcowego  robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu  gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektorów Nadzoru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, Inwestora  i Wykonawcy w tym: kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także nadzoru autorskiego oraz przedstawicieli instytucji niezbędnych do dokonania odbioru.

3.   Obowiązek zawiadamiania uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu  odbioru i umożliwiających Zamawiającemu zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie:

a) dziennik budowy,

b) protokoły odbiorów technicznych w 2 egz.,

c) protokóły z przeprowadzenia uruchomień, regulacji, rozruchów instalacji i urządzeń wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile wymagają tego przepisy),

d) protokóły z przeprowadzonych szkoleń obsługi technicznej Użytkownika,

e) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) w języku polskim,

f) instrukcje obsługi urządzeń, DTR, gwarancje na urządzenia i sprzęt,

g) dokumentacja powykonawcza  ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,  potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz.,

h) inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze potwierdzające zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

i) instrukcje obsługi określające sposób konserwacji i użytkowania poszczególnych elementów obiektu (np: posadzek, okładzin, wyposażenia),

j) oświadczenia: kierownika budowy i kierowników robót,

k) opinie i decyzje administracyjne jednostek opiniujących (PIP, PSPoż., Sanepid), potwierdzające zgodność z dokumentacją, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed wyznaczeniem terminu rozpoczęcia odbioru,

l) certyfikat audytu energetycznego budynku.

5. Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru  końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad (nie później niż jeden tydzień od ich stwierdzenia).

§ 10

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji jakości istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć  wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo  domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na      piśmie.

4. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.

Zamawiający wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcą termin na usunięcie wad.

5.  Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie .

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość  związanych z tym kosztów.

7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

8. Wykonawca udziela .......-miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty protokólarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

9. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym przez Zamawiającego będą wykonywane przeglądy gwarancyjne, w których obowiązkowo winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy.

10. Przed upływem okresu gwarancji zostanie dokonany odbiór ostateczny inwestycji /pogwarancyjny/ potwierdzony protokolarnie.

11. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności końcowego odbioru  przedmiotu umowy a w przypadku usuwania wad i usterek ujawnionych podczas odbioru – po podpisaniu protokółu ich usunięcia.

§ 11

1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, za nieterminową realizację zobowiązań umownych  i karę umowną w w/w wysokości za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych  podczas odbioru oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi.

b) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które druga nie odpowiada, strona winna odstąpienia od umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 umowy.

§ 12

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV i XVI Kodeksu Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres

2 tygodni,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

e) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.  Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający:

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokółu odbioru.

Odstąpienie od umowy musi być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

2. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

3. Wszelkie zmiany postanowień umownych  mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej /aneksem/.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

5. Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:

INWESTOR :

Załącznik nr 6 do SIWZ

W Y K A Z

dokumentacji projektowej na budowę budynku

Oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku z/s w Zaściankach

- Projekt wykonawczy – architektura i konstrukcja

- Projekt budowlany – załącznik do pozwolenia na budowę z dnia 15.04.2009 r

- Przedmiar robót budowlanych

- Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych

- Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji

- Przedmiar robót instalacji sanitarnych i klimatyzacji

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych

- Przedmiar robót instalacji elektrycznych wewnętrznych